Управление Федеральной антимонопольной службы

по Чукотскому автономному округу:

Адрес. Российская Федерация, 689000, Чукотский АО, Анадырь г, Энергетиков, 13.

| Телефон | +7 (42722) 2-66-08 |
| --- | --- |
| Факс | +7 (42722) 2-66-08 |
| Электронная почта | to87@fas.gov.ru |

Руководителю управления

Участник закупки (лицо, подающее жалобу, заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью

" Комплексные системы безопасности "

650036 Кемеровская область г. Кемерово улица Тухачевского 22 Б - 201

Директор Кирин Алексей Васильевич

Телефон	+7-906- 935- 91- 26

+7-903-943-89-94

E-mail: ksb112@list.ru

Заказчик:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»

Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина,1

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина,1

Телефоны: 8(42722) 2-32-00, 2-32-22

Факс: 8 (42722) 2-20-42, 2-32-22

Электронная почта: urotdel@hospital.chukotnet.ru

Ответственное должностное лицо заказчика:

Кушнир Алексей Витальевич

Жалоба

на положения документации при проведении электронного аукциона

№ 0188200000416000287

Номер извещения: 0188200000416000287

Способ размещения закупки: Электронный аукцион

Наименование закупки: Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в учреждениях здравоохранения Анадырского района

Начальная максимальная цена: 2 542 415.06руб.

24.05.2016 Заказчик разместил извещение о проведении электронного аукциона на официальном сайте http://zakupki.gov.ru на Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в учреждениях здравоохранения Анадырского района.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 17 действующего Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении электронного аукциона запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Администрация Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница» при размещении государственного заказа в форме открытого аукциона в электронной на Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в учреждениях здравоохранения Анадырского района допустила следующие нарушения Закона о размещении заказов.

- 26.05.2016 года заказчику через сайт  www.sberbank-ast.ru ,был отправлен запрос на разъяснение документации:

30.05.2016г.Был получен ответ №РД2: В частности п.2 ответа Заказчика : «Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закреплено право за Заказчиком, определять сроки выполнения работ. Также Заказчик определил срок до 01 августа 2016 года в связи с температурными условиями региона, так как обработка должна проходить при температуре воздуха не ниже 10 градусов и влажности не более 50%. Сроки выполнения работ увеличены не будут.»

Считаем, что  данное обоснование  отказа увеличения сроков выполнения заказа необоснованным ,т.к. в ответе не полностью приведен пункт. 6. Условия выполнения работ:

Обработка должна производиться при температуре воздуха не ниже 10 градусов и влажности не более 50% или в соответствии с требованиями технической документации на огнезащитный состав.

В техническом задании Заказчиком указано:

Таблица 3.1. Характеристика товара, используемого при выполнении работ:

П.8.6.Нанесение пропитки производится любым доступным способом (кисть, валик, окунание или распыление) при соблюдении температуры окружающей среды – 3….+500 С

П.8.7 Допустимый нижний предел окружающей температуры для обработки поверхностей при соблюдении особенностей материала: - 250С

В нарушение требований части 2 статьи 34 Закона о размещении заказов, заказчиком установлен заведомо невыполнимый срок исполнения контракта. Учитывая, что подписание контракта по закону возможно не ранее 16.06.2016 года, а работы должны быть выполнены в период с даты заключения договора до 01 августа 2016 года, то на исполнение контракта победителю отводится только 1,5 (полтора) месяца. Вместе с тем, срок проведения экспертизы качества огнезащитной обработки проверяемой специалистом судебно-экспертного учреждения федеральной пожарной службы (испытательной пожарной лаборатории), письменное заключение которого обязан представить подрядчик составляет от 10 календарных дней, по каждому объекту:

| № п/п | Наименование и адреса объектов, на которых должны быть выполнены работы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница», участковая больница с. Канчалан: 689514, Анадырский район, с. Канчалан, ул. Украинская, д.24. |
| 2. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница», участковая больница с. Хатырка: 689120, Анадырский район, с. Хатырка, ул. Центральная, д.1 |
| 3. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница», участковая больница с. Мейныпильгыно: 689115, Анадырский район, с. Мейныпильгыно, ул. Юбилейная, д.8. |
| 4. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница», участковая больница с. Марково: 689530, Анадырский район, с. Марково, ул. Строительная, д. 1. |
| 5. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница», участковая больница с. Усть – Белая: 689540, Анадырский район, с. Усть-Белая, ул. Набережная, д.22 |
| 6. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница», участковая больница с. Ваеги: 689534, Анадырский район, с. Ваеги, б/н |

Необходимо так же учитывать, что для получения письменного заключения необходим   либо выезд представителя лаборатории на каждый объект для получения образцов(срезов), что является трудновыполнимым ,т.к. в г.Анадыре нет такой лаборатории либо   допускается предоставление «срезов» с деревянных конструкций обработанных огнезащитным составом и в опечатанных конвертах. В таком случае отбор образцов (срезов) осуществляется в присутствии комиссии: состоящей из:
-  Представителя территориального органа Государственного пожарного надзора;
-  Представителя Заказчика огнезащитных работ;
-  Представителя  Исполнителя  работ.

В этом случае необходимо время на  организацию комиссии для отбора проб и доставку до лаборатории, получение результатов и доставку в г.Анадырь

Положениями Закона о размещении заказов не установлено требований о максимальных и минимальных сроках выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, вместе с тем, сроки установленные заказчиком должны быть разумными для выполнения работ, оказания услуг и поставки товара, кроме того они должны быть регламентированы специальными нормативно правовыми актами с учетом специфики и особенностей предмета контракта, а так же не должны приводить к ограничению количества участников размещения заказа.

Из-за практически полного отсутствия всесезонных дорог между населенными пунктами Чукотки и их большой отдаленностью друг от друга местная авиация является единственным круглогодичным, а порой и просто единственным регулярным видом транспорта в регионе. Этот вид транспорта так же зависим от метеоусловий.

Согласно официального сайта Анадырского аэропорта: http://apanadyr.ru/raspisanie, расписание полетов местной авиации в период выполнения контракта 16 июня по 1 августа 2016 года:

| № п/п | Наименование направления | Июнь, июль |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анадырь -с. Ваеги | Июнь 22 (27ч/з Марково) Июль 06,13,20 (25ч/з Марково) |
| 2 | Анадырь -с. Марково | Июнь 20, 23, 30 Июль 04,11,14,18,21,28 |
| 3 | Анадырь- с. Мейныпильгыно | Июнь 24 (29 ч/з Беринговский) Июль 22, (13,27 ч/з Беринговский) |
| 4 | Анадырь -с. Усть – Белая | Июнь 23 (28 ч/з Снежное) Июль 05 ,12,19 |
| 5 | Анадырь -с. Хатырка | Июнь 22 Июль 06, (13,27ч/з Беринговский,Мейныпилгино) |
| 6 | Анадырь- с. Канчалан | Июнь 21,28 Июль 05, 20 |

Согласно расписания полетов в удаленные населенные пункты организовать фактическое исполнение обязательств по контракту на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в учреждениях здравоохранения Анадырского района и получение письменного заключения Судебно-экспертного учреждения федеральной пожарной службы (испытательной пожарной лаборатории) в определенное заказчиком время у исполнителя не остается времени, что может привести к неисполнению условий контракта и наложению штрафа на исполнителя либо к продлению срока исполнения контракта, что является нарушением Закона о размещении заказов.

Таким образом, считаем, что в действиях заказчика содержится нарушение части 3.1 статьи 34 Закона о размещении заказов, выразившееся в установлении требований к выполнению работ (минимальных сроков) ограничивающих количество участников размещения заказа.

Из вышеуказанного следует, что срок выполнения работ по исполнению обязательств по контракту на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в учреждениях здравоохранения Анадырского района и получение письменного заключения Судебно-экспертного учреждения федеральной пожарной службы (испытательной пожарной лаборатории), составляет не менее 3 месяцев.

2) 26.05.2016 года заказчику через сайт  www.sberbank-ast.ru ,был отправлен запрос на разъяснение документации:

Пункт 3. Запроса: В обосновании цены контракта не приведен метод расчета площади обрабатываемой поверхности, м2. ФЕР26-02-014-01:  Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» (100 м2 обрабатываемой поверхности), позволяет оценить стоимость работ при уже известной площади обрабатываемой поверхности. Просим привести расчетные данные площади обрабатываемой поверхности на основе которых рассчитаны локальные сметные расчеты № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6.

с предоставлением  Планов БТИ  указанных в техзадании помещений.

30.05.2016г.Был получен ответ №РД2: По требованию победителя электронного аукциона на право заключить гражданско-правовой договор на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в учреждениях здравоохранения Анадырского района будут предоставлены планы БТИ. Вместе с аукционной документацией размещены локальные сметные расчеты согласованные Комитетом по градостроительству и архитектуре Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики»

Расчетные данные площади обрабатываемой поверхности ,на которые опираются локальные сметные расчеты по каждому зданию не приведены, планы БТИ для уточнения расчета не представлены. В случае предоставления планов БТИ победителю после проведения конкурса уточнение  площадей и при необходимости корректировку провести будет невозможно.

ПРОШУ:

1.	Приостановить закупку до рассмотрения жалобы на действия Аукционной комиссии заказчика;

2)	Внести изменения в документацию закупки.

Приложения:

- Документ, подтверждающий право подписи.

- Ответ заказчика  на запрос о разъяснении документации .

Директор ООО «КСБ»                                                         Кирин Алексей Васильевич